# รายงานความก้าวหน้าวิชา CE Project

**ครั้งที่ 2**

**ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 03 ม.ค. 66**

1. ชื่อโครงงาน (อังกฤษ) Elderly Visiting System and Bedridden care


## การดำเนินงานมีความก้าวหน้า 36 % (ใช้ค่า **% Complete** จาก MS Project)

มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากรายงานความก้าวหน้า ครั้งก่อน %

 เร็วกว่าแผน 0 วัน  ช้ากว่าแผน 1 วัน

## รายละเอียดความก้าวหน้า

ทำหน้า Front-end หน้าปฎิทินสามารถแสดงวันจริงตามปฎิทินแต่ยังต้องแก้ UI ส่วน haeder ให้ตรงตามที่ออกแบบและแก้ไข Router ให้เชื่อมไปตรงตามที่ต้องการ



## ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

**Problem No. 1**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

สมาชิกในกลุ่มไปแข่งขันเทเบิลเทนนิสให้มหาลัย

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

* ศึกษา Data base ไปก่อน
* รอจนการแข่งขันจบภายในสิ้นเดือนมกราคม

**Problem No. 2**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

Router ยังไม่เชื่อมตามที่ต้องการเท่าไรหนัก

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

* ค้นหาในอินเทอร์เน็ต
* สอบถามผู้ที่มีความรู้ด้านนี้

## สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

* ทำ Front end ต่อ
* ทำ Back end ต่อ
* เตรียม Testing ไว้