# รายงานความก้าวหน้าวิชา CE Project

**ครั้งที่ 4**

**ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 66 ถึงวันที่ 24 มี.ค. 66**

1. ชื่อโครงงาน (อังกฤษ) Elderly Visiting System and Bedridden care

## การดำเนินงานมีความก้าวหน้า 53 % (ใช้ค่า **% Complete** จาก MS Project)

มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากรายงานความก้าวหน้า ครั้งก่อน 42 %

 เร็วกว่าแผน 0 วัน  ช้ากว่าแผน 1 วัน

## รายละเอียดความก้าวหน้า

## ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

**Problem No. 1**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

พยายามรันโปรเจค Care Planแต่เกิด Error ขึ้นดังนี้

“

Started proxy.

C:\Windows\System32\cmd.exe - meteor[9700]: c:\ws\src\node\_contextify.cc:655: Assertion `args[1]->IsString()' failed.

1: 00007FF630B7193F napi\_wrap+119119

2: 00007FF630B18A36 v8::internal::OrderedHashTable<v8::internal::OrderedHashSet,1>::NextTableOffset+38102

3: 00007FF630B18DB1 v8::internal::OrderedHashTable<v8::internal::OrderedHashSet,1>::NextTableOffset+38993

4: 00007FF630B245E2 node::OnFatalError+44898

“

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

* ติดตั้ง npm ใหม่
* โดยลบ node\_modules ก่อน
* ใช้คำสั่ง npm install แล้วรันใหม่

**Problem No. 4**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

พยายามรันโปรเจค Care Planแต่เกิด Error ขึ้นดังนี้

“

Can't start Mongo server.

Unspecified unrecoverable error. Exit was not clean

“

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

* ค้นหาใน stackoverflow
* ค้นหาในเว็บไซต์

**Problem No. 3**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

**Problem No. 4**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

**สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป**

* ทำ Front end ต่อ
* ใช้ API ที่จำเป็น
* แก้ไขบัคเพื่อรัน Care plan
* เตรียม Testing ไว้







