# รายงานความก้าวหน้าวิชา CE Project

**ครั้งที่ 4**

**ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 66 ถึงวันที่ 24 มี.ค. 66**

1. ชื่อโครงงาน (อังกฤษ) Elderly Visiting System and Bedridden care

## การดำเนินงานมีความก้าวหน้า 53 % (ใช้ค่า **% Complete** จาก MS Project)

มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากรายงานความก้าวหน้า ครั้งก่อน 42 %

 เร็วกว่าแผน 0 วัน  ช้ากว่าแผน 2 วัน

## รายละเอียดความก้าวหน้า

เนื่องจากปลายเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในช่วงสอบปลายภาค จึงมีหยุกพักไปช่วงนึง เมื่อสิ้นสุดการสอบก็ทำงานต่อจากที่ค้างไว้ โดยมีการทำ Front end เพิ่ม โดยมีการเพิ่มส่วนดังนี้

- หน้าเบิกอุปกรณ์ ( เสร็จแล้ว )


- หน้าคืนอุปกรณ์ ( เสร็จแล้ว )

- หน้าบทความ ( กำลังปรับปรุง )


- หน้าสื่อความรู้ ( กำลังปรับปรุง )

- หน้าแจ้งปัญหา ( เสร็จแล้ว )

- หน้าแสดงกำหนดการรายวัน ( กำลังแก้ไข )



รูปที่ 1 หน้า Home แก้ไขและเพิ่มเติม



รูปที่ 2 หน้าเบิกอุปกรณ์

และมีการรันโปรแกรม Care plan โดยมีอาจาร์ยคณัฐเป็นที่ปรึกษาในการช่วยเหลือแต่ยังเกิดข้อผิดพลาดจึงต้องดำเนินการแก้ไขอยู่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ได้เข้าประชุมกับอาจาร์ยที่ปรึกษา เพื่อรายงานความคืบหน้าที่ผ่านมา

## ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

**Problem No. 1**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

พยายามรันโปรเจค Care Planแต่เกิด Error ขึ้นดังนี้

“

Started proxy.

C:\Windows\System32\cmd.exe - meteor[9700]: c:\ws\src\node\_contextify.cc:655: Assertion `args[1]->IsString()' failed.

1: 00007FF630B7193F napi\_wrap+119119

2: 00007FF630B18A36 v8::internal::OrderedHashTable<v8::internal::OrderedHashSet,1>::NextTableOffset+38102

3: 00007FF630B18DB1 v8::internal::OrderedHashTable<v8::internal::OrderedHashSet,1>::NextTableOffset+38993

4: 00007FF630B245E2 node::OnFatalError+44898

“

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

* ติดตั้ง npm ใหม่
* โดยลบ node\_modules ก่อน
* ใช้คำสั่ง npm install แล้วรันใหม่

**Problem No. 4**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

พยายามรันโปรเจค Care Planแต่เกิด Error ขึ้นดังนี้

“

Can't start Mongo server.

Unspecified unrecoverable error. Exit was not clean

“

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

* ค้นหาใน stackoverflow
* ค้นหาในเว็บไซต์

**Problem No. 3**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

เกิด Error เมื่อรัน Care plan ดังนี้

=> Started proxy.

Unexpected mongo exit code 14. Restarting.

Unexpected mongo exit code 14. Restarting.

Unexpected mongo exit code 14. Restarting.

Can't start Mongo server.

Unspecified unrecoverable error. Exit was not clean

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

* **สืบค้นหาในอินเตอร์เน็ต**
* **สอบถามหรือปรึกษาอาจาร์ย**

**Problem No. 4**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

เนื่องจากช่วงสอบมีวิชาสอบเยอะ จึงไม่ค่อยมีเวลาว่าง

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

* แบ่งช่วงพักอ่านหนังสือมาทำงาน
* เร่งทำงานหลังสอบเสร็จ

**Problem No. 5**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

เกิด Error ที่ไม่คาดคิด

unexpected identifier '\_interopreqire'

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

* ลบ node\_module แล้วติดตั้ง yarn install ใหม่
* Update expo React Native ใหม่
* ลบ drive ของ Android Emulator เพื่อสร้างใหม่

**Problem No. 6**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

เกิด Error ขึ้นดังนี้

Error: Element type is invalid: expected a string (for built-in components) or a class/function (for composite components) but got: undefined. You likely forgot to export your component from the file it's defined in, or you might have mixed up default and named imports.

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

* ค้นหาในอินเตอร์เน็ต
* ตรวจสอบ render method ของไฟล์
* แก้ไขใช้การ class/function

**สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป**

* ทำ Front end ต่อ
* Front end ปรับปรุงแก้ไข
* เพิ่มใช้ API ที่จำเป็น
* แก้ไข Error เพื่อรัน Care plan
* แยกไฟล์เพื่อ Testing ระบบ
* Testing แล้วตรวจสอบแก้ไข

