# รายงานความก้าวหน้าวิชา CE Project

**ครั้งที่ 5**

**ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. 66 ถึงวันที่ 05 เม.ย. 66**

1. ชื่อโครงงาน (อังกฤษ) Elderly Visiting System and Bedridden care

## การดำเนินงานมีความก้าวหน้า 69 % (ใช้ค่า **% Complete** จาก MS Project)

มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากรายงานความก้าวหน้า ครั้งก่อน 53 %

 เร็วกว่าแผน 0 วัน  ช้ากว่าแผน 2 วัน

## รายละเอียดความก้าวหน้า

เนื่องจากปลายเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในช่วงสอบปลายภาค จึงมีหยุกพักไปช่วงนึง เมื่อสิ้นสุดการสอบก็ทำงานต่อจากที่ค้างไว้ โดยมีการทำ Front end เพิ่ม โดยมีการเพิ่มส่วนดังนี้

- หน้าเบิกอุปกรณ์ ( เสร็จแล้ว )

- หน้าคืนอุปกรณ์ ( เสร็จแล้ว )

- หน้าเซ็นชื่อ (เพิ่มมากำลังแก้ไข)

- หน้าสื่อความรู้ ( กำลังปรับปรุง )

- หน้าแจ้งปัญหา ( เสร็จแล้ว )

- หน้าแสดงกำหนดการรายวัน ( กำลังแก้ไข )

## ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

**Problem No. 1**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

เกิด Error เมื่อรัน Care plan ดังนี้

=> Started proxy.

Unexpected mongo exit code 14. Restarting.

Unexpected mongo exit code 14. Restarting.

Unexpected mongo exit code 14. Restarting.

Can't start Mongo server.

Unspecified unrecoverable error. Exit was not clean

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

* สืบค้นหาในอินเตอร์เน็ต
* สอบถามหรือปรึกษาอาจาร์ย
* อัปเดตเวอร์ชัน เป็น 1.7.0.5

**Problem No. 2**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 5**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

โปรเจค Care plan ไม่เชื่อมต่อกับ Back end ที่ใช้งานกับ MongoDB

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

**Problem No. 3**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 5**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

**Problem No. 4**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 5**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

**Problem No. 5**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 5**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

**Problem No. 6**

**พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 5**

**สถานะ**   กำลังดำเนินการ  แก้ไขสำเร็จ

**รายละเอียดปัญหา**

**แนวทางแก้ไข/การแก้ไข**

**สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป**

* ทำ Front end ต่อ
* Front end ปรับปรุงแก้ไข
* เพิ่มใช้ API ที่จำเป็น
* ดึงข้อมูลจาก Care plan
* Testing ระบบ
* Testing แล้วตรวจสอบแก้ไข









