รายงานความก้าวหน้าวิชา CE Project

ครั้งที่     2

ระหว่างวันที่    01 ส.ค. 65    ถึงวันที่	26 ส.ค. 64

- ชื่อโครงงาน (อังกฤษ)  Elderly Visiting System and Bedridden care

การดำเนินงานมีความก้าวหน้า 	8	%  (ใช้ค่า % Complete จาก MS Project)

มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากรายงานความก้าวหน้า ครั้งก่อน 	3	%

£ เร็วกว่าแผน 	0	 วัน   £ ช้ากว่าแผน 	0	 วัน

รายละเอียดความก้าวหน้า

ได้ทำการประชุมกับอาจารย์ เพื่อนัดเวลาที่จะว่างคุยกับ Super User พร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการทำงาน ได้คุยกับ Super User เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุยเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเจอ และปัญหาที่เขาต้องการที่จะแก้ไข คุยเกี่ยวกับ Requirment ที่เขาต้องการจากเรา คุยเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ตัวแทนคนดูแลผู้สูงอายุจากสำนักต่างๆ	 รวมทั้งสิ้นประมาณ 10 คน

UX UI Design ที่เราได้ออกแบบจากช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา

| CG หน้า login / หน้า Register หน้าโปรไฟล์ หน้าบันทึกลงเวลาทำงาน / หน้าดูลงเวลา หน้าสื่อความรู้และคลิปให้ความรู้ หน้าเบิกอุปกรณ์ / หน้าดูอุปรณ์ที่เบิก หน้าดูสถิติการทำงาน รายสัปดาห์ และ รายเดือน หน้าแจ้งปัญหาในการทำงาน | CM หน้า login / หน้า Register หน้าโปรไฟล์ หน้าดูสถิติการทำงาน หน้าดู CG ที่ CM ดูแลอยู่ หน้าบันทึก plan ที่วางไว้ หน้าดูสถิติการทำงาน |
| --- | --- |

ได้ทำการออกแบบคร่าวๆ ในส่วนของ UXUI Design ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

สรุป Requiement คร่าวๆจากที่ได้คุยกับ Super User ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

| Requiement ID | Feature or Module Name | Description |
| --- | --- | --- |
| R1 | ลงทะเบียน | CM หรือ CG สามารถลงทะเบียนใส่ข้อมูลในระบบ - ชื่อผู้ใช้ - อีเมล - เบอร์โทร - รหัสผ่าน ครบถ้วนเรียบร้อย |
| R2 | ลงทะเบียน | CM หรือ CG สามารถลงทะเบียนใส่ข้อมูลในระบบ - ชื่อผู้ใช้ - อีเมล - เบอร์โทร - รหัสผ่าน ไม่ครบถ้วน แสดง " กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง " |
| R3 | ลงชื่อเข้าใช้ | CM หรือ CG ลงชื่อเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลครบทั้ง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านที่ถูกต้อง |
| R4 | ลงชื่อเข้าใช้ | CM หรือ CG ลงชื่อเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลไม่ครบ แสดง " กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง " |
| R5 | ลงชื่อเข้าใช้ | CM หรือ CG ลงชื่อเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง แสดง " ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดลองอีกครั้ง " |
| R6 | โปรไฟล์ผู้ใช้ | แสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ |
| R7 | โปรไฟล์ผู้ใช้ | สามารถแก้ไขและเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้ได้ |
| R8 | โปรไฟล์ผู้ใช้ | CM สามารถดูรายชื่อและข้อมูลของ CG ที่ดูแลอยู่ได้ |

ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

Problem No. 1

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  1

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

เนื่องจากสมาชิกในทีมลงเรียนวิชาเยอะดังนั้นวันว่างจึงไม่ค่อยตรงกัน

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

  - วันว่างที่เหลือจะนัดประชุมกับอาจาร์ย เพื่ออัพเดทความก้าวหน้าและปัญหาที่ประจำสัปดาห์

  - นัดแจกแจงงาน และแบ่งงานแต่ละคน

Problem No. 2

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  2

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

ติดตั้ง UI Library ในโปรเจ็คไม่ได้

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

  - เปลี่ยนวิธีการติดตั้งใหม่

  - ติดตั้ง node module ใหม่

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  2

สถานะ     ☒  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

เนื่องจากใช้ Type Number ใน Schema ของ mongoose  กับ Apollo ในไฟล์ typeDefs  ไม่ได้

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

  - Apollo สามารใช้ Type  Int ได้แต่ ใน Schema ของ mongoose ใช้ Type Int ไม่ได้

  - ต้องเปลี่ยนมาใช้ String ให้ตรงกันแทน

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

- ทำ User Interface ออกแบบ UXUI ต่อ

- เริ่มออกแบบฐานข้อมูล

- ออกแบบฟังก์ชันที่จะมีต่อให้เสร็จ

- สรุป Requiemrnt เพิ่มจากที่มีอยู่ ที่อัดเสียงที่คุยกับ Super User ไว้

- อาจจะเริ่มทำการเขียน code ภายในอาทิตย์หน้า