# รายงานความก้าวหน้าวิชา CE Project

ครั้งที่     4

ระหว่างวันที่    03 ก.พ. 66    ถึงวันที่	24 ก.พ. 66

- ชื่อโครงงาน (อังกฤษ)  Elderly Visiting System and Bedridden care

## การดำเนินงานมีความก้าวหน้า 	42	%  (ใช้ค่า % Complete จาก MS Project)

มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากรายงานความก้าวหน้า ครั้งก่อน 	37	%

 เร็วกว่าแผน 	0	 วัน    ช้ากว่าแผน 	2	 วัน

## รายละเอียดความก้าวหน้า

ทำหน้า Front-end หน้าสร้างกำหนดการโดยมีการทำส่วนเลือกจากวันที่เริ่มไปถึงวันที่สิ้นสุด ส่วนของหน้าแจ้งเตือนมีการ mock ไว้คร่าวๆ

นอกนั้นยังทำการรัน Care plan ซึ่งเราจะใช้ดึงข้อมูลส่วนของผู้สูงอายุและข้อมูลที่จำเป็น แต่ยังไม่สามารถรันขึ้นมาได้

## ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

Problem No. 1

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  2

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

Problem No. 2

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  3

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

ติดตั้ง package ของ Meteor.js แต่เกิด Error ขึ้นดังนี้

“	Errors while initializing project:

While selecting package versions:

error: No version of email satisfies all constraints: @1.2.3, @~2.2.3

Constraints on package "email":

* email@1.2.3 <- top level

* email@~2.2.3 <- top level

”

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

- ติดตั้ง NVM เพื่อสลับ Version ของ npm และ node.js

- ติดตั้ง nvm install Version เก่า

- ใช้คำสั่ง  nvm use [ - - version ]

## สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

- ทำ Front end ต่อ

- เตรียม Testing ไว้