# รายงานความก้าวหน้าวิชา CE Project

ครั้งที่     4

ระหว่างวันที่    24 ก.พ. 66    ถึงวันที่	24 มี.ค. 66

- ชื่อโครงงาน (อังกฤษ)  Elderly Visiting System and Bedridden care

## การดำเนินงานมีความก้าวหน้า 	53	%  (ใช้ค่า % Complete จาก MS Project)

มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากรายงานความก้าวหน้า ครั้งก่อน 	42	%

 เร็วกว่าแผน 	0	 วัน    ช้ากว่าแผน 	1	 วัน

## รายละเอียดความก้าวหน้า

## ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

Problem No. 1

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  3

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

พยายามรันโปรเจค Care Plan แต่เกิด Error ขึ้นดังนี้

“

Started proxy.

C:\Windows\System32\cmd.exe - meteor[9700]: c:\ws\src\node_contextify.cc:655: Assertion `args[1]->IsString()' failed.

1: 00007FF630B7193F napi_wrap+119119

2: 00007FF630B18A36 v8::internal::OrderedHashTable<v8::internal::OrderedHashSet,1>::NextTableOffset+38102

3: 00007FF630B18DB1 v8::internal::OrderedHashTable<v8::internal::OrderedHashSet,1>::NextTableOffset+38993

4: 00007FF630B245E2 node::OnFatalError+44898

“

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

- ติดตั้ง npm ใหม่

- โดยลบ node_modules ก่อน

- ใช้คำสั่ง npm install แล้วรันใหม่

Problem No. 4

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  3

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

พยายามรันโปรเจค Care Plan แต่เกิด Error ขึ้นดังนี้

“

Can't start Mongo server.

Unspecified unrecoverable error. Exit was not clean

“

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

- ค้นหาใน stackoverflow

- ค้นหาในเว็บไซต์

Problem No. 3

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  4

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☐  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

Problem No. 4

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  4

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☐  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

- ทำ Front end ต่อ

- ใช้ API ที่จำเป็น

- แก้ไขบัคเพื่อรัน Care plan

- เตรียม Testing ไว้