รายงานความก้าวหน้าวิชา CE Project

ครั้งที่     6

ระหว่างวันที่    04 พ.ย. 65    ถึงวันที่	25 พ.ย. 65

- ชื่อโครงงาน (อังกฤษ)  Elderly Visiting System and Bedridden care

การดำเนินงานมีความก้าวหน้า 	30	%  (ใช้ค่า % Complete จาก MS Project)

มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากรายงานความก้าวหน้า ครั้งก่อน 	5	%

£ เร็วกว่าแผน 	0	 วัน   £ ช้ากว่าแผน 	1	 วัน

รายละเอียดความก้าวหน้า

ช่วงนี้เดือนนี้ใกล้สอบปลายภาค แล้วเป็นช่วงที่งานจากวิชาอื่น แต่ก็ยังสามารถทำในส่วนของ Front end ได้แต่ก็มีปัญหาในการรันขึ้น simulator มีการแก้ไข data base design เพิ่มเติม แล้วก็มีการจัดทำสไลด์ในการทำงาน

- ทำการเพิ่มส่วนUI เพิ่มเติมในส่วนของการเช็คการทำ กิจกรรมตาม plan โดยการเช็คจะแบ่งการเช็ค 2 ครั้งต่อวันโดยการเช็คการทำปฎิบัติการทำกิจกรรมจะต้องใช้เวลาห่างจากการเช็คการเข้าออกงานสักชั่วโมงกว่าๆ เช็คโดยมีการปักหมุดสถานที่ด้วย

- ทำสไลด์นำเสนอโปรเจ็ค โดยมีการนำเสนอกับอาจาร์ยธนาก่อน และอาจาร์ยแนะนำการนำเสนอและอยากให้เพิ่มเติม UX/UI เพิ่มเติมและเพิ่มข้อมูลระบบ care plan  แสดงข้อมูลจากระบบเพื่อเอามาอ้างอิงในการทำโปรเจ็ค

- รายงานก็มีการเพิ่มเติมแก้ไขโดยการเพิ่มบทที่ 3

- มีการนัดประชุมกับอาจาร์ยที่ปรึกษา

- ตัวอย่างการ simulator  ภายในคอมพิวเตอร์ แต่ก็สามารถรันในมือถือและในไอแพดผ่านแอพ Expo Go

หน้าที่ทำแล้ว

- หน้า Login

- หน้า Register

- หน้า Home

- หน้าลืมรหัสผ่าน

- หน้ายืนยันรหัส

- หน้าสร้างรหัสผ่านใหม่

- Use case  diagram มีการอัพเดทในในส่วนของ care manager กับ care giver แล้วทำการแก้ไขให้สมบูรณ์

ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

Problem No. 1

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  5

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

กลับมาติดปัญหา MS project

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

- ต้องติดต่อไปยังศูนย์กลางเพื่อขอเข้าระบบใหม่

- ให้ทางอาจารย์ธนา ดูบักของโปรแกรมให้

Problem No. 2

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  5

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

การออกแบบ Data base

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

- ทำความเข้าใจใหม่ กำลังจัดการปัญหา

Problem No. 3

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  6

สถานะ     ☒  กำลังดำเนินการ      ☐  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

การทำ Navbar ไม่สามารถใช้ react navigation ทำได้ เนื่องจากไม่แสดงในหน้า simulator

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

- ค้นหาว่าผิดปกติที่ตรงไหน

- ดูคลิปสอนใช้ react navigation

Problem No. 4

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  6

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

รัน simulator ผ่าน android studio

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

- ค้นหาวิธีแก้ไข Error

- ลบ diver ตัว simulator ออกล่ะสร้างใหม่

- ลบ node mudules แล้วลงใหม่

Problem No. 5

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  6

สถานะ     ☒  กำลังดำเนินการ      ☐  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

มีงานมาเพิ่มช่วงใกล้สอบ

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

- พยายามเครียงานให้หมดก่อนสอบ

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

- ออกแบบ Data base ใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนคืบหน้าครั้งหน้า

- รันระบบ care plan

- แก้ไข UX/UI เพิ่ม

- แก้ Front end เพิ่มเติม

- ทำเอกสารรายงาน บทที่ 4 บทที่ 5

- แก้ไขสไลด์นำเสนอเพิ่มเติม